## Slide 1
[개발 일정]
주차 | 내용 | 세부 사항 | 진행 사항
1주차(9/29~) | 리소스 | 리소스 수집 및 편집 | 100%
2주차(10/6~) | 맵 | 맵 구현, 장애물 설치 | 100%
3주차(10/14~) | 캐릭터 | 키보드 입력에 따른 애니메이션 | 100%
4주차(10/22~) | 중간 점검 | 부족한 점 보완 | 100%
5주차(10/29~) | 아이템 | 아이템 배치 및 효과 | 100%
6주차(11/5~) | 화면 | 각종 화면 전환 | 100%
7주차(11/12~) | 충돌체크 | 캐릭터와 장애물&아이템의 충돌 | 100%
8주차(11/20~) | UI, 사운드 | UI 추가, 효과음 수집 및 BGM 추가 | 
9주차 | 최종 점검 | 최종 점검 및 릴리즈 |